汝州市跃进渠灌区年度工作报告

一、概述

汝州市跃进渠坐落在淮河流域沙颍河水系北汝河支流上。1958年1月20日，“二五”跃进渠开始动工修建，按照设计方案，渠首位于城关公社上河村与骑岭公社七里村间，在北汝河筑坝拦水。干渠越过洗耳河，穿过城区朝东北方向延伸，途经洗耳河街道办事处、钟楼街道办事处、风穴路街道办事处、紫云路街道办事处、米庙镇、纸坊镇，尾水泄入黄涧河，全长18.5公里，经过3个公社12个大队，设计灌溉面积1.5万亩（自流灌溉1.45万亩，提灌0.05万亩）。

至1972年，“二五”跃进渠仍发挥着灌溉作用。灌区灌溉面积1.2万亩，粮食亩产达750斤，棉花亩产90斤。平均每亩每年用水700立方米，每次每亩用水100立方米。灌区配套平整土地1万亩，园田化面积0.75万亩，渠道植树长度9.8公里，株数3.8万株。

二、灌区水资源利用及骨干工程现状

“二五”跃进渠主要受益区是尚庄公社，主干渠13.5公里，护砌长度9公里，各类建筑物27座。支渠38条，长度45公里。

随着北汝河流量减少，“二五”跃进渠失去了灌溉功能，渠道由于年久失修现处于淤塞不通水状态。跃进渠无稳定的引水水源，现渠首闸位于汝州市北汝河洗耳办事处杨岭段左岸，渠首闸至上河段无引水渠道连通，上河段渠道淤填严重。中央公园以东渠道由于城市建设，现已无渠道痕迹。跃进渠现存主干渠道约8.5公里，已无支渠。

三、工程管理情况

（一）灌区管理体制与运行机制

目前汝州市跃进渠灌区现有汝州市水利工程保障服务中心（跃进渠工程保障服务中心）管理。汝州市水利工程保障服务中心（跃进渠工程保障服务中心）为水利局二级机构，负责灌区干渠工程的管理、维修和调配水量等工作，属事业单位，定编12人，现有在岗6人。

（二）“两费”落实及使用情况

跃进渠灌区人员经费支出41万元，到位率100%，运行维护经费核定36.54万元，其中公益性工程维修养护经费20.1万元，正在核定落实中，目前尚未落实维修养护资金。

四、用水管理及水价改革情况

（一）供用水管理

灌区取水许可282万立方米/年，由于无引水水源，渠道年久失修，淤堵严重，本年度实际引水量0万立方米。

- 农业水价综合改革

为进一步推进农业水价综合改革，汝州市财政、水利、农业农村、物价等部门联合制定印发《汝州市农业水价综合改革奖补办法》，进一步明确了奖补标准，促进农业节约用水，提高水资源利用效率和水费收缴率，降低农业生产成本，保障农田水利工程良性运行。

五、投资改造情况

鉴于跃进渠渠道年久失修、无供水能力的现状，2024年汝州市水利局已向上级申报跃进渠灌区供水及节水改造项目。该项目主要对灌区内部设施进行改造加固，提高灌溉供水能力，促进灌溉农业节约用水。截止目前未实施。

六、存在问题及建议

面对跃进渠渠道被毁，失去灌溉能力的现状，需要投入大量人力物力财力对渠道进行重建和维修，重新发挥跃进渠抗旱保灌的作用。

2024年，经汝州市水利局一致研究决定，将跃进渠纳入大中型灌区标准化管理和节水型灌区创建项目。下一步，水利局将主动与上级反映资金等问题，积极推进该项目的进展。截止目前未纳入大中型灌区标准化管理和节水型灌区创建项目。

七、审计等发现问题及整改

无。